Załącznik Nr 6

WZÓR UMOWY

UMOWA NR ZP.271………………….2018

zawarta w dniu ..................2018 r. w Wierzchowie, pomiędzy Gminą Wierzchowo, 
ul. Długa 29, 78 – 530 Wierzchowo, reprezentowaną przez  Jana Szewczyka – Wójta Gminy  Wierzchowo,  przy kontrasygnacie p. Marty Chłopek – Skarbnika Gminy Wierzchowo, 
NIP : 674-13-49-199, REGON : 330920593,

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

...................

z siedzibą w ............... przy ul. .....................

wpisanym do rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w ……………………. pod nr ….. o kapitale zakładowym…………,

NIP ……….…,

Regon ………..…,

reprezentowanym przez:

1) .................

2) .................

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

lub:

Panią/Panem ........................................ prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą .......................................................  w ........................ przy ul. .......................................

REGON ................................ NIP ..............................................,

zwaną/zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn.zm.) na realizację zadania pod nazwą:

Dostawa  i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na gruncie 
w  Gminie Wierzchowo pn.” Budowa elektrowni fotowoltaicznej SUW Wierzchowo”.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na wykonaniu elektrowni fotowoltaicznej SUW Wierzchowo obejmujące dostawę i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 KW zgodnie z dokumentacją techniczną ( dalej DT ) i wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( dalej SIWZ ) oraz niniejszą umową  zwane dalej   przedmiotem Umowy.

- Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:

- zakup  i montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie SUW w Wierzchowie,

- wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych DC i AC wraz z aparaturą zabezpieczającą,

- wykonanie instalacji uziemiającej i odgromowej,

- montaż aparatury niezbędnej do przyłączenia instalacji fotowoltaicznej,

- wykonanie linii teletechnicznych niezbędnych do wykonania systemu monitoringu  instalacji PV,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenie do Operatora,

- przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji.

- Zakres i sposób wykonania przedmiotu Umowy (robót) określają: SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami oraz DT. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

- Przedmiot Umowy Wykonawca wykona z nowych i nieużywanych materiałów.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od tego czy wynikają wprost z dokumentów wymienionych w ust.3.

§ 2

- Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy 
w następujących terminach:

- rozpoczęcie wykonywania prac instalacyjno - montażowych nie później niż w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu budowy,

- zakończenie wykonywania przedmiotu Umowy – do …………………….. 2018 r.

- Termin zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy może ulec zmianie, jeżeli będzie  to podyktowane nieprzewidzianymi trudnościami w realizacji dostawy paneli fotowoltaicznych, na co Wykonawca nie miał wpływu, a z oferty dostawcy paneli wynikał termin dostawy gwarantujący wykonanie zamówienia. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że opóźnienie w dostawie paneli fotowoltaicznych nie powstało z jego winy.

§ 3

Strony ustalają następujący sposób wykorzystania terenu budowy:

- Wykonawca na swój koszt  zabezpieczy  terenu budowy.

- Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren budowy i przekaże go zamawiającemu w terminie odbioru robót.

- Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia mające miejsce na terenie budowy.

- Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za znajdującą się w obrębie terenu budowy infrastrukturę techniczną.

- Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego ……………….. tel…………..

- Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy ………………………tel………….

§ 4

Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 2 zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ oraz DT, przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, potwierdzone protokołem  przyłączenia instalacji  do sieci elektroenergetycznej.

§ 5

      - Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Udostępnienie terenu, gdzie będą wykonywane roboty w terminie do 5 dni licząc od dania zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości ich wykonania.

- Dokonanie odbioru przedmiotu Umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia.

      - Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania przedmiotu Umowy w zakresie określonym w §1 zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ oraz DT, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

- Zorganizowania terenu budowy. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przejęcia.

- Koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.

- Przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

- Zapewnienia personelu posiadającego odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu Umowy.

- Zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

- Utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji prac zapewniającego bezpieczeństwo na  i wokół terenu budowy.

- Dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów leżących po stronie Wykonawcy, potrzebnych  do zgłoszenia instalacji do Operatora  sieci energetycznej.

- Przyłączenie oraz uruchomienie wykonanej instalacji do sieci elektroenergetycznej.

- Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu Umowy przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót, norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.

- Utrzymanie w czasie realizacji robót terenu budowy, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

- Ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą materiałów przeznaczonych do wykonania prac od chwili rozpoczęcia do zakończenia realizacji przedmiotu Umowy (m.in. utrzymanie ich w ciągu całego okresu trwania budowy w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie).

- Naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych w okresie, w którym wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania.

- Ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji .

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych prac albo ich części bądź urządzeń - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny.

- W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatków koniecznych do naprawienia wyrządzonej szkody.

- Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakończeniu prac Zamawiającemu w terminie określonym w  § 2.

§ 6

      - Za wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………. zł brutto, (słownie: …………………………………. złotych brutto), a w tym podatek VAT …………………… zł.

      - Ryczałtowe wynagrodzenie określone w ust. 1 pokrywa wszelkie należności dla Wykonawcy za wykonane czynności niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu Umowy.

      - Rozliczenie za wykonane roboty budowlane, montażowe nastąpi jedną fakturą po zakończeniu i odbiorze przedmiotu Umowy bez wad oraz pisemne potwierdzenie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej przez Operatora sieci.

      - Wynagrodzenie należne dla Wykonawcy zostanie zapłacone po dokonaniu :

- odbioru przez Zamawiającego kompletnej uruchomionej instalacji, potwierdzone protokołem odbioru,

- przekazania do Operatora sieci elektroenergetycznej dokumentacji zgłoszeniowej instalacji fotowoltaicznej,

- podpisanego przez Wykonawcę i inspektora nadzoru protokołu dopuszczenia instalacji do użytkowania,

- odbioru pozostałej kompletnej dokumentacji gwarancyjnej i pisemnej rękojmi na montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z instrukcją obsługi.

      - Zapłata za fakturę może być realizowana z terminem odroczonej płatności nie przekraczającym 30 dni licząc od daty złożenia faktury do Zamawiającego.

      - Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

      - Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść zobowiązań na osobę trzecią. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, scedować na osobę trzecią swoich wierzytelności.

      - W przypadku wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca do faktury złoży pisemne oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców o uregulowaniu wobec nich zobowiązań zgodnie z zawartymi między nimi umowami.

      - W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum) – rozliczenia będą dokonywane na podstawie faktury wystawionej przez Pełnomocnika konsorcjum. Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla poszczególnych partnerów konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustalić zasady wzajemnego rozliczania się za wykonane prace, w taki sposób, aby nie powstawała konieczność odrębnej zapłaty dla poszczególnych partnerów.

      - Wykonawca wystawi fakturę dla :

Nabywca :

Gmina Wierzchowo

Ul. Długa 29

78-530 Wierzchowo

NIP: 674-13-49-199

Odbiorca :

Urząd Gminy Wierzchowo

Ul. Długa 29

78-530 Wierzchowo

NIP: 674-13-49-199

Płatności będą regulowane na rachunek Wykonawcy :

Bank ……………………

Nr rachunku : …………………….…….

§ 7

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy  z tytułu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty konstrukcyjno - montażowe i zamontowane urządzenia wynosi ………………..miesięcy  licząc od daty odbioru końcowego.

- Strony Umowy postanawiają, że okres  gwarancji producenta w odniesieniu do poszczególnych elementów składowych instalacji wynosi:

- moduły fotowoltaiczne:	….…………………lat

- falowniki:	……………….…. lat

- konstrukcja nośna instalacji: … ………... lat

- czas reakcji serwisowej rozumianego jako przyjęcie zgłoszenia  i przystąpienie do usunięcia uszkodzenia wynosi ……… godzin.

licząc od daty odbioru końcowego.

- Dokumenty gwarancyjne wystawione przez Wykonawcę lub producenta urządzenia, zobowiązujące wystawcę dokumentu (gwaranta) do  usunięcia wady fizycznej towaru lub do dostarczenia urządzenia wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu  określonego w gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu  końcowego odbioru.

- Gwarancja obejmuje:

- przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji,

- usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji,

- koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:

- działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

- normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub jego części,

- winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

- W okresie gwarancji i rękojmi wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie niniejszej Umowy obciążają Wykonawcę.

- Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu Umowy usterki i wady oraz uszkodzenie powstałe w czasie poprawnego zgodnego z instrukcją użytkowania.

- Zasady eksploatacji i konserwacji urządzeń zostaną określone w przekazanej przez wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji urządzeń" wraz z wykazem urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych.

- Instrukcja użytkowania i eksploatacji urządzeń ( musi być opracowana w języku polskim), jest zbiorem szczegółowo opracowanych zasad użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją i rękojmią. Zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.

- Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii sprzętu w okresie gwarancji telefonicznie lub faksem lub drogą mailową w godzinach  od 08.00 do 15.30 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zgłoszenie awarii po godz. 15.30 będzie traktowane, jak zgłoszenie o godz. 08.00  następnego dnia roboczego.

- Zgłoszenia awarii będą przyjmowane pod nr tel./faksu ………...............................lub ……………………………………  adres   poczty elektronicznej .

- Zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone faksem lub e-mailem.

- Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia wady i/lub awarii na nr faksu lub adres poczty elektronicznej, z którego zostało wysłane zgłoszenie.

- Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych i uruchomienia instalacji od momentu zgłoszenia awarii w czasie…………godzin od momentu zgłoszenia (zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Wykonawcę w ofercie).

- Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu w godz. 8.00 -15.00 lub innych godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.

- W przypadku, kiedy Wykonawca uzna za konieczna naprawę elementów przedmiotu Umowy w serwisie, to Wykonawca zapewni:

- odbiór na własny koszt wadliwych elementów przedmiotu Umowy, w szczególności urządzeń w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych,

- dostawę naprawionych elementów przedmiotu Umowy na własny koszt w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od odebrania elementów przedmiotu Umowy po naprawie,

- w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 14 dni roboczych od dnia odebrania wadliwych elementów przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i  uruchomienia nowych elementów urządzeń zastępczych o parametrach równoważnych z oferowanymi.

- Koszt dojazdu grupy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszty transportu elementów przedmiotu Umowy naprawianego w ramach gwarancji pokrywa Wykonawca.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do naprawy w ciągu   ………………godzin od momentu zgłoszenia awarii, Zamawiający może dokonać  naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych.

§ 8

      - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:

- w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy,

- w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe, mogące uniemożliwić  montaż lub uruchomienie elektrowni oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację Umowy.

      - Zmiana postanowień umowy   wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Zmiana postanowień Umowy może być dokonana w innych przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9

Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy, jeżeli Wykonawca:

- wykonuje prace niezgodnie z Umową, powodując ich wadliwość i nie dokonał ich poprawy, pomimo pisemnego upomnienia Zamawiającego wyznaczającego odpowiedni termin do ich usunięcia,

- bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie prac na okres dłuższy niż 7 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni od dodatkowego wezwania,

- pozostaje w zwłoce tak dalece z realizacją prac, że wątpliwym będzie dochowanie terminu zakończenia wykonania przedmiotu Umowy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy, a zwłaszcza mającego wpływ na realizację Umowy,

- nie rozpoczął wykonywanie przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie w terminie 3 dni od dodatkowego wezwania.

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w stosunku do terminu zakończenia prac w wysokości 0,1 % ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy  terminem zakończenia prac, a faktycznym dniem zakończenia przedmiotu Umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości - w wysokości 0,1 % ceny ofertowej  brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad,

- za nie dotrzymanie terminu podjęcia usuwania awarii od przesłanego zgłoszenia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę, po czasie wskazanym w ofercie Wykonawcy czasu reakcji na usunięcie awarii,

- z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% ceny ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych należnych do dnia odstąpienia oraz do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji odnośnie do prac dotychczas wykonanych,

- za nieuzasadnione przerwanie realizacji prac z przyczyn obciążających Wykonawcę trwające powyżej 7 dni w wysokości 0,5% ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu prac z zastrzeżeniem, że kara nie zostanie ostatecznie nałożona w przypadku dochowania przez Wykonawcę terminu zakończenia wykonania przedmiotu Umowy.

- Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej  zapłaty.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych, jeżeli wartość kary umownej jest niższa od poniesionej szkody.

- Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

- Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia prac lub innych zobowiązań wynikających z Umowy.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

- Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy.

§ 11

- Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu Umowy, Strony zobowiązuję się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej. Dopuszcza się formę komunikacji elektronicznej.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza Umowa będą miły zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017r poz. 1579 z późn. zm. ) wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

- Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę i Zamawiającego jest język polski.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego.

WYKONAWCA 								ZAMAWIAJĄCY